## Slide 1: B组软件工程综合实验汇报
REPORT OF SOFTWARE ENGINEERING PROJECT
2022.6.6

## Slide 2
CONTENTS
进度汇总（按周报时间点）
4.11
4.18
4.25
5.3
5.9
5.16
5.23
5.30
上周完成进度：
文档：
  需求规格说明书（V2.0）
  设计说明书
  测试报告
  项目研发报告(技术部分)

## Slide 3: 进度汇总
/01

## Slide 4: 4.11
4.3 项目搭建
4.4 添加Shiro安全框架，并完成相关配置编写
4.5 编写简单的用户登录功能测试
4.6 编写基本的表单填写功能测试
4.7 整合认证与授权功能到编写的测试接口上

## Slide 5: 4.18
需求分析
  流程图1.0
  业务流程功能初步分析
技术调研
  后端脚手架YunaiV/ruoyi-vue-pro

## Slide 6: 4.25
需求分析
  确定业务流程基本方案，明确功能
  预设数据表结构
技术
  Springboot开发平台（脚手架）Ruoyi-vue-pro，目前正在学习文档与线管技术，并使用或编写简单的demo来熟悉框架

## Slide 7: 5.3
数据表定义与生成（用户、委托、合同、样品等）
与前端E组对接
  RBAC模式进行权限管理（用户-角色-权限）
  协商确定菜单数据格式
  认证和接口格式
技术
  技术表格json模板生成脚本
  接入MySql云数库、MongoDB云数据库
  短信平台 验证码登录
  文件配置Minio
  暂定角色与菜单信息
  编写相关接口
    认证、公司、委托与流程

## Slide 8: 5.9
需求
  与甲方线上会议商定流程
  流程细化（流程图2.0）
技术
  数据表结构和代码修改
    委托
    合同
    测试方案
    测试报告

## Slide 9: 5.16
需求
  5.9最终版流程图，甲方签字
技术
  编写相关接口
    样品
    测试方案
    测试报告
  按流程图对委托、合同、样品接口测试
  Jenkins进行持续的软件版本发布

## Slide 10: 5.23
技术
  编写单元测试
    委托
    合同
    样品
    测试报告
  Mockito提供的mock框架模拟外部依赖测试
  编写/修改接口
    取消委托

## Slide 11: 5.30
技术
  编写单元测试
    用户、角色、权限、公司管理增删查改
  与前端对接
    修复部分有bug的接口
    修改部分接口返回值与参数，便于前端使用
  继续完善代码
文档编写中
  设计说明书
  研发报告
  需求规格说明书
  测试报告

## Slide 12: 上周完成进度
/02

## Slide 13: 文档
需求规格说明书（V2.0）

## Slide 14: 设计说明书

## Slide 15: 测试报告

## Slide 16: 项目研发报告（技术部分）

## Slide 17: 本周开发记录

## Slide 18: Thanks